御 見 積 書

| 宛先 | （お客様のお名前）様 | 会社名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事件名 | （例：〇〇様邸 外壁塗装工事） | 所在地 |  |
| 工事場所 | （市区町村まで） | 電話 |  |
| 見積日 | 年 月 日 | 建設業許可 | 〇〇県知事許可（般-〇）第 号 |
| 有効期限 | 見積日から30日 | 許可の有効期限 | 年 月 日 |
| 工期（予定） | （例：着工から約3週間） | 登録番号 | T |
| 担当 |  |  |  |

御見積金額（税込）　　¥　　　　　　　　　　　 -

| No | 工事項目 | 仕様・内容 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仮設工事 | 足場の設置・解体・養生ネット |  | m² |  |  |
| 2 | 高圧洗浄 | 外壁・屋根の洗浄 |  | m² |  |  |
| 3 | 下地補修 | ひび割れの補修・シーリングの打ち替え |  | m |  |  |
| 4 | 外壁塗装 | 下塗り・中塗り・上塗り（3回塗り） |  | m² |  |  |
| 5 | 付帯部塗装 | 雨樋・破風・軒天 |  | 式 |  |  |
| 6 | 廃材処分 | 発生材の運搬・処分 |  | 式 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費（ %） |  |  |  |  |  |  |
| 消費税（10%） |  |  |  |  |  |  |
| 合計（税込） |  |  |  |  |  |  |

備考：（お支払いの条件・含まない工事・追加工事の扱いなど）

※ 金額の計算は Excel 版（mitsumori-koutei.xlsx）を使うと自動で計算されます。

このひな形は記入の例です。税率・法定福利費・契約の条件は、ご自身の取引に合わせて確かめてください。

提供：建設業許可DB（kensetu-mirai.com）・自由に書き換えてお使いください

工 程 表

工事件名：（例：〇〇様邸 外壁塗装工事）　　着工日：　　年　　月　　日

| 工程 | 期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設工事（足場） | 1〜2日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧洗浄 | 3〜3日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下地補修 | 4〜6日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壁塗装 | 7〜13日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付帯部塗装 | 11〜14日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検・手直し | 15〜15日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 足場の解体・清掃 | 16〜17日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

色を付けた日が作業の日です（例）。マスの色は、表を選んで「塗りつぶし」で変えられます。日付で自動に色を付けたいときは Excel 版の「工程表」を使ってください。

協力会社（下請）の建設業許可

| 会社名 | 担当する工程 | 許可番号 | 許可の業種 | 有効期限 | 照合日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （例：〇〇塗装） | 外壁塗装 | 〇〇県知事許可（般-〇）第 号 | 塗装工事業 | 年 月 日 | 年 月 日 |

許可番号と有効期限は、建設業許可DB（https://kensetu-mirai.com/）で会社名を検索すると確かめられます。満了まで何日かを自動で出すときは Excel 版の「協力会社の許可」を使ってください。

このひな形は記入の例です。税率・法定福利費・契約の条件は、ご自身の取引に合わせて確かめてください。

提供：建設業許可DB（kensetu-mirai.com）・自由に書き換えてお使いください